## Slide 1: Proyecto MARK
Alineamiento y Direccionamiento

## Slide 2: Objetivo de la reunión
Confirmar que el enfoque y la secuencia del análisis del Proyecto MARK se mantienen alineados con lo conversado en el kick-off, y asegurar foco en las etapas correctas:
  Validar que la dirección actual del estudio es la adecuada
  Confirmar la secuencia de análisis acordada
  Identificar ajustes de enfoque antes de profundizar innecesariamente

## Slide 3: Punto de partida
Antecedentes
En el kick-off, se acordó una evaluación económica y secuencial del Proyecto MARK
El enfoque prioriza viabilidad económica antes de diseño y detalle
El estudio ya se encuentra en ejecución bajo esa lógica

## Slide 4: Enfoque del estudio
El estudio avanza de manera ordenada y secuencial:
  Viabilidad teórica
  Demanda real y logística de los clientes del puerto
  Restricciones físicas y de entorno con impacto económico
Principio
Cada etapa habilita la siguiente. Ninguna se profundiza sin que la anterior esté razonablemente validada.
¿Existe una tesis económica defendible para el Proyecto MARK que justifique profundizar en complejidad técnica?

## Slide 5: Etapas de Evaluación

## Slide 6: Enfoque de evaluación propuesto
Etapa 1: Viabilidad teórica
Etapa 2: Demanda real y logística
Etapa 3: Restricciones físicas y de entorno

## Slide 7: Etapa 1: Viabilidad Teórica
Objetivo: Validar si existe una tesis económica razonable para un puerto de hierro en MARK
Output Clave
  Escala mínima viable
  Drivers de valor
  Condiciones de viabilidad: “Funciona / No Funciona”
¿El proyecto funciona en abstracto?
Variables a Considerar
Volúmenes
Capacidad Portuaria
Tarifas de Referencia
CAPEX / OPEX
Indicativos
Consideración: ¿Vale la pena avanzar a la siguiente etapa?
Notes: Analisis Top Down
Enfoque teórico inicialmente

## Slide 8: Etapa 2: Demanda real y logística
Objetivo: Aterrizar la viabilidad teórica a volúmenes, horizontes y planes logísticos de productores
Impacto en Proyecto
  Escala del puerto
  Fases de inversión
  Perfil de riesgo
¿Qué volúmenes efectivamente llegarían al puerto?
Variables bajo control de Clientes del Puerto
Producción Objetivo
Horizonte de Desarrollo
Compromiso Comercial
Estrategia Logística
Resultado esperado: Demanda “invertible”, más allá de Teoría
Notes: De la tesis teórica a decisiones reales.
Estas son decisiones de negocio de los clientes del Puerto.
Esta etapa permite refinar el modelo de Negocios y Llevarlo a realidad de los proyectos que alimentarán el puerto.
Es importante para llegar a los tiempos del Estudio que PETRAL active las conversaciones con los potenciales clientes del puerto temprano buscando entender las variables bajo su control.

## Slide 9: Etapa 3: Restricciones físicas y de entorno
Objetivo: Evaluar aquellas restricciones físicas y de entorno que, dada la demanda validada, pueden afectar la escala, el CAPEX o el perfil económico del proyecto.
Principio de evaluación
Profundizar análisis de restricciones si la demanda validada en Etapas 1 y 2 justifica la inversión
¿Qué restricciones cambian materialmente la viabilidad económica del Proyecto MARK?
Output / decisión
Determinar si las restricciones:
Ajustan la escala del proyecto
Requieren re-fasear la inversión
Invalidan la tesis económica del Proyecto
Impacto económico potencial
Evaluar restricciones en función de su impacto sobre:
CAPEX incremental
Fases de inversión
Cronograma económico del proyecto
Restricciones relevantes a considerar
(con impacto económico material)
Accesos viales y capacidad efectiva de transporte
Condición de terrenos y servidumbres
Proximidad a áreas ambientalmente sensibles
Riesgos regulatorios asociados a plazos y alcance del proyecto
Notes: De la tesis teórica a decisiones reales
Estas son decisiones de negocio de los clients
Esta etapa permite refinar el modelo de Negocios y Llevarlo a realidad de los proyectos que alimentarán el puerto.

## Slide 10: Organización de Avance

## Slide 11: Opciones estratégicas que el estudio permitirá evaluar
Escenario 1
Continuidad de la tesis base
El Proyecto MARK muestra viabilidad económica
La demanda validada justifica la inversión
Las restricciones son manejables dentro del perfil del proyecto
Escenario 2
Ajustes de alcance o escala
La tesis es viable, pero requiere ajustes en:
  Escala del Puerto
  Fases de inversion
  Configuración operativa
Escenario 3
Reconfiguración estratégica
La tesis base de hierro presenta limitaciones estructurales
Existen alternativas con mejor perfil riesgo–retorno (p. ej. combustibles)
Escenario 4
No continuidad
La tesis económica no se sostiene bajo supuestos realistas
La inversión no es defendible en esta etapa
El valor está en reducir incertidumbre y facilitar decisiones futuras

## Slide 12: Rol potencial del negocio de combustibles
Opción A
Complemento del negocio de hierro
Uso de infraestructura compartida
Diversificación de ingresos
Mejora del perfil de utilización del activo
Evaluar: Impacto incremental en rentabilidad y riesgo
Opción B
Mecanismo de balance económico
Flujo más estable frente a la ciclicidad del hierro
Contribución a cubrir costos fijos del Proyecto
Evaluar: Capacidad real de subsidio cruzado
Opción C
Alternativa estratégica
El negocio de hierro no alcanza viabilidad suficiente
El negocio de combustibles presenta un perfil riesgo-retorno superior
Evaluar: Viabilidad standalone del terminal de combustibles
Cada negocio debe evaluarse con lógica económica propia, evitando subsidios implícitos no justificados
¿Qué rol podría jugar el negocio de combustibles dentro del Proyecto MARK, y cómo evaluarlo adecuadamente?
El negocio de combustibles se considera como una alternativa o complemento potencial, cuya conveniencia dependerá del resultado del análisis económico del proyecto base.

## Slide 13: Alcance del estudio: Qué responde y Qué no
Qué responderemos en este estudio
El enfoque propuesto permitirá:
Evaluar la viabilidad económica del Proyecto MARK a nivel conceptual
Identificar la escala económicamente defendible del proyecto
Clarificar los drivers críticos de valor y riesgo
Evaluar el impacto económico de la demanda real y de las principales restricciones
Explicitar opciones estratégicas potenciales para PETRAL
Reducir incertidumbre para facilitar decisiones futuras mejor informadas
Qué requerirá estudios posteriores
El estudio no tiene por objetivo:
Diseños de ingeniería del puerto
Definición de layouts, configuraciones técnicas o especificaciones constructivas
Gestión de permisos, licencias o procesos regulatorios
Estructurar financiamiento ni definir fuentes de capital
Tomar decisiones de inversión o de ejecución

## Slide 14: Próximos pasos y alineamiento Inputs requeridos y decisiones siguientes
Decisiones Adoptadas en esta reunión:
Notes: Enfoque, ok? Revisiones?
Acciones de PETRAL?
Próximo hito y cuando debería lograrse?
Fecha de siguiente Check-in?